P r o j e c t 맛 . z i p

- 프 로 젝 트 계 획 서 -

| 최종작성일 : | 2017년 8월 22일 |
| --- | --- |
| 문서버전 : | Ver 1.1.0 |
| 문서번호 : | MZ-001 |

- 목 차 -

1.	개요	3

1.1	소개	3

1.2	목표	3

1.3	범위	3

2.	인력 구성 및 일정	4

2.1	팀원 및 역할	4

2.2	일정	4

3.	산출물	5

4.	테스트 계획	6

4.1	테스트 방법	6

4.2	테스트 전략 및 절차	6

5.	형상관리	7

5.1	형상관리 개요	7

5.2	대상	7

5.3	형상관리 절차	7

5.4	버전 적용 표준	7

5.5	형상 관리 라이브러리 및 프로젝트 사이트 주소	7

개요

소개

프로젝트명 : 맛.zip

개발기간 : 2017. 08. 21 ~ 2017. 09. 15 (4주)

개발인원 : 4명

목표

정확한 지역 맛집 정보를 제공할 수 있는 사이트 구축

로그인은 소셜(네이버) 로그인을 지향

첫 로그인 일 경우 음식에 대한 취향 정보 입력 요구

맛집 평가 및 후기 작성 등을 위해서는 영수증 업로드 등을 통한 업소 이용 인증 필요

인증 방법은 사이트 관리자가 직접 인증하는 방법을 채택

맛집 평가 및 후기 작성과 사이트 내의 결제 시스템을 통해서 포인트를 획득할 수 있으며, 포인트는 사이트 내에서 외식 상품권 구매 시 사용

별점 점수 및 일정 조건에 의한 추천 맛집 노출 시스템 도입

범위

인력 구성 및 일정

팀원 및 역할

| 이름 | 책임 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 정민욱 | PM, Back-End Development | 프로젝트 총괄, 백엔드 개발 |
| 이성재 | Back-End Development | 백엔드 개발 |
| 전찬재 | Front-End Development | 프론트엔드 개발 |
| 김동진 | Front-End Development | 디자인 총괄, 프론트엔드 개발 |

일정

| 프로젝트 일정 | 2017. 08. 21 ~ 2017. 09. 15 (4주) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 단계 | 1주차 |  | 2주차 |  | 3주차 |  | 4주차 |  |
| 계획 및 설계 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 단위 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 통합 테스트 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 프로젝트 완료 |  |  |  |  |  |  |  |  |

산출물

| 단계 | 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- |
| 프로젝트 계획 | - 프로젝트 범위 및 일정 확정 - 프로젝트 진행 방향 확정 | - 프로젝트 계획서 |
| 프로젝트 설계 | - 디자인 시안 및 화면 설계 - 디자인 및 코딩 표준 확정 | - 디자인 컨셉 정의 & 화면 설계서 - 디자인 및 코딩 표준 문서 |
| 개발 | - 기능, DB, 화면 설계 - 단위 테스트 | - 기능 정의서 - 단위 & 통합 테스트 결과서 - 버그 리스트 |
| 통합테스트 | - 통합 테스트 | - 단위 & 통합 테스트 결과서 |
| 프로젝트 완료 | - 매뉴얼 작성 - 프로젝트 완료 | - 운영자 및 사용자 매뉴얼 - 프로젝트 결과보고서 |

테스트 계획

테스트 방법

단위 테스트 : 단위 프로그램의 기능 작동 시험

통합 테스트 : 시스템간 연동 및 전체 기능 시험

테스트 전략 및 절차

실제와 동일한 조건의 운영 환경 구축 및 시범 운영 시나리오를 적용하여 테스트

크로스 브라우징 테스트

오류 검증에 의한 품질 개선

절차

형상관리

형상관리 개요

범위 - 본 프로젝트 진행 간 작성되는 모든 공식 문서와 프로그램 소스 코드에 대한 형상관리를 하며, 특별한 예외 사항이 발생할 경우 팀원간 회의를 통해 적용 여부를 결정한다.

대상

| No | 산출물 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 프로젝트 계획서 | 기획 산출물 |
| 2 | 화면 설계서 | 기획 산출물 |
| 3 | 디자인 컨셉 정의 문서 | 디자인 산출물 |
| 4 | 디자인 및 코딩 표준 문서 | 개발 산출물 |
| 5 | 기능정의서 | 개발 산출물 |
| 6 | 버그리스트 | 개발 산출물 |
| 7 | 단위 및 통합 테스트 결과서 | 기획 및 개발 산출물 |
| 8 | 운영자 및 사용자 매뉴얼 | 기획 산출물 |
| 9 | 프로젝트 결과보고서 | 기획 산출물 |

형상관리 절차

디자이너 및 개발자에 의해 변경 사항 발생하면 형상변경 요청

회의를 통한 변경 여부 결정 -> 반려 시 절차 종료

변경 후 검토 및 테스트

버전 관리 적용

버전 적용 표준

개발된 요소에 대한 기능, 이미지의 전면 수정과 버그 수정은 0.1 증가

개발된 요소에 대한 코드 최적화 및 이미지의 부분 수정 등은 0.0.1 증가

새로운 기능 및 이미지, 서브 페이지 등의 삽입 시에는 1.0 증가

형상 관리 라이브러리 및 프로젝트 사이트 주소

Github : Github에 대한 팀원들의 스터디 필요

사이트 주소 : http://web506.lsof.co.kr/matzip